Годовой отчет ОАО «Большой Гостиный Двор» за 2014 год

Уважаемые акционеры!

ОАО «Большой Гостиный Двор»  зарегистрировано решением Регистрационной палаты  мэрии Санкт-Петербурга № 6316 от 11.02.1994 г., свидетельство о государственной регистрации № 4388 от 11.02.1994 г.

Уставный капитал Общества не изменялся и составляет 608 840,5 руб. и разделен на 2 435 362 акции, номинальной стоимостью 25 копеек каждая.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет Директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров. Уставом  Общества  создание  Правления не предусмотрено.

Совет Директоров  Общества согласно Уставу состоит из 7 человек, изменений в его составе в отчетном году не было. В течение отчетного  года членами Совета Директоров, включая генерального директора, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не  совершались.

Сведения о членах Совета директоров:

| ФИО | Год Рож. | Сведения об образовании | Сведения об основном месте работы | Доля участия в уставном капитале | Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубравин Я.И. | 1939 | Высшее | СПб ГУ культуры | 0 | 0 |
| Заозерский А.А. | 1973 | Высшее | АО «КАБ «Викинг» | 0 | 0 |
| Коршунова Е.В.(генеральный директор) | 1959 | Высшее | ОАО «Большой Гостиный Двор» | 0,00004% | 0,00004% |
| Кузьменко С.Д. | 1962 | Высшее | ЗАО «Петербургоптпродторг» | 0 | 0 |
| Пронин И.А. | 1978 | Высшее | ООО «СПб институт красоты» | 0 | 0 |
| Тушакова Н.П. | 1944 | Высшее | ОАО «Большой Гостиный Двор» | 0,00004% | 0,00004% |
| Шайхайдаров К.С. | 1956 | Высшее | СПб городская коллегия адвокатов | 0 | 0 |

Единоличный   исполнительный  орган Общества (генеральный директор) -   Коршунова Елена Владимировна,  сведения о которой указаны   выше.

В соответствии с решением   общего годового собрания  акционеров от 16.05.2003г.  члены Совета Директоров Общества  получают ежемесячное вознаграждение  в размере  рублевого эквивалента  200 долларам США,  а Председатель Совета- 400 долларам  США, а  также  ежегодное вознаграждение в размере 2% от годовой прибыли  Общества до  налогообложения,  распределяемое между членами Совета  поровну,  председателю Совета -  с коэффициентом  два.

Членам Совета Директоров, не имеющим постоянной регистрации в Санкт-Петербурге и прибывшим на заседание Совета, решением Общего собрания акционеров от 21.04.2011 г. установлена  компенсация  транспортных расходов  в размере фактически  понесенных  и документально  подтвержденных расходов.  В отчетном году компенсация транспортных расходов не производилась.

За   2014  год  членам Совета Директоров    выплачено:

1. Вознаграждение за участие в

работе  Совета Директоров            -  2  млн. 845 тыс. 582,08 руб.

2. Заработная плата			 - 3 млн. 018 тыс. 662,36 руб.

3. Премии					 -             207 тыс. 340,30 руб.

4. Иные виды вознаграждений	 -             307 тыс.  534,50 руб.

5. Итого:					 - 6  млн. 379 тыс. 119,24 руб.

Приоритетными  направлениями деятельности Общества являются  реализация концепции развития  и приспособления для современного использования  внутренней  территории Большого Гостиного Двора с   акцентом на культурную составляющую концепции, сохранение   собственной торговли  и  консервативной арендной политики, направленной на обеспечение потребителей широким спектром дополнительных товаров и услуг, которые само Общество не предоставляет. Настоящий доклад включает в себя  отчет Совета Директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

За  отчетный  период Совет Директоров рассмотрел вопросы корректировки концепции  развития  и приспособления для современного использования внутренней территории Большого Гостиного Двора, заслушал результаты  историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия,   вопросы о ходе  выполнения капитального ремонта расположенного на внутренней территории здания литера «В», создания на внутренней территории Международной Академии  Музыки Елены Образцовой. По решению Совета Директоров для осуществления со стороны Совета Директоров контроля за выполнением  работ по капитальному ремонту с реставрацией фасадов и приспособлением для современного использования здания литера «В» была создана комиссия, отчет которой заслушивался на заседании Совета Директоров.

Советом Директоров также были рассмотрены вопросы подготовки и  проведения годового и внеочередного собраний  акционеров, утверждения годового отчета  Общества, размещения денежных средств на депозитных вкладах, одобрения  сделок  с заинтересованностью  и крупной сделки по капитальному ремонту здания литера  «В»  и   другие вопросы в соответствии со своей  компетенцией.

Информация о повестке дня  заседаний  Совета Директоров  Общества и  о принятых решениях  публиковалась  в установленном нормативными  актами порядке.

Уважаемые акционеры!

Основными факторами риска, связанными с деятельностью эмитента – ОАО «Большой Гостиный Двор»,  являются:

-  снижение  покупательской активности населения

- увеличение закупочных цен  на товары и услуги, в т.ч.  в связи с падением  курса рубля и ростом инфляции.

Политика Общества  в области  управления рисками  заключается в их  своевременном выявлении,  оценке их существенности  и принятии  своевременных  мер  по минимизации  возможных негативных  последствий.

События,  потрясшие в 2014 году весь мир, оказали влияние и на сектор розничной торговли. Экономическая нестабильность и ослабление курса рубля привели к сокращению темпов развития  рынка. Оборот  розничной торговли в России за 2014 год увеличился всего на 2,5% и достиг 26 трлн. 118,9 млрд.рублей. В прошлом году  в структуре оборота розничной торговли в России удельный вес пищевых  продуктов, включая напитки  и табачные изделия составил 47%, непродовольственных товаров – 53%. Но покупать стали меньше: эксперты отмечают пусть и небольшое, но снижение покупательской  активности  с октября 2014 года  ( на  5% к  уровню 2013 г.). За 2014 год инфляция в России составила 11,4% против 6,5% в 2013 году.

Последний раз  двузначная инфляция  по итогам года в Российской Федерации была зафиксирована в 2008 году  (тогда она составила 13,3%). В целом в период текущего кризиса, как и в 2008-2009 годах, торговые операторы стараются максимально сократить издержки  и повысить эффективность работы.  При этом продовольственные товары  в прошлом, 2014 году, стали дороже на 15,4%, непродовольственные – на 8,1%.  Безусловно, резкое   ослабление рубля привело в итоге к росту цен на потребительские товары и услуги. Еще в октябре  граждане старались копить деньги, отказываясь от покупок (норма  чистых сбережений населения  повысилась с 9,5% в сентябре до 9,9% в октябре). В итоге динамика оборота розничной торговли  (с исключением сезонного фактора) по отношению к предыдущему месяцу в октябре понизилась до нулевого значения с 0,7  в сентябре. А вот ноябрь и декабрь уже ознаменовались активным  «сбросом» рублей  потребителями, которые приобретали импортные товары,  закупленные еще по прежним ценам, стараясь успеть до повышения цен  на товары.

В среднем по рынку ставки аренды снизились на 15-20%, что  связано с непростой  экономической и геополитической ситуацией.

Оборот  розничной торговли в Санкт-Петербурге за 2014 год составил 1001,2 млрд. рублей,  к   2013 году – 100,8%. По итогам 2014 года  в Санкт-Петербурге введено 119 тыс.кв.м торговых площадей , что является наименьшим  показателем  с 2009 года.  Снижение  объема ввода по сравнению  с 2013 годом  составляет 45%, а по сравнению с 2012 годом – 67%. При этом  обеспеченность  жителей торговым площадями в Санкт-Петербурге и Центральном районе города  - одна из самых высоких  и в 3 раза  превышает нормативные значения.

По состоянию на 1 января 2014 года  в Санкт-Петербурге  осуществляют деятельность более 17,2 тыс. предприятий розничной торговли.

Отрасль торговли играет важную социальную и экономическую роль не только на уровне страны в целом, но и на уровне региона. Каждый пятый занятый  работник  трудится в сфере потребительского рынка, формирующего  пятую часть валового  регионального продукта.

Рынок торговых центров города оказался под значительным давлением вследствие  макроэкономической ситуации и  волатильности на валютном рынке. Экономический кризис  отражается  в пустых   витринах главных улиц города. Число свободных  помещений формата стрит-ритейл увеличивается на всех основных торговых  магистралях, но особенно  показательна ситуация на Старо-Невском проспекте, где  пустует уже около 20% площадей. Флагманские точки  предпочитают закрывать  даже крупные международные сети.  Помещения самых упорных арендодателей пустуют с лета 2014 года. Брокеры предрекают, что падение арендных ставок на Невском проспекте  составит 40%.

Безусловно,  что на результаты торгового процесса Общества в 2014 году    сильное влияние оказали также внешние факторы:  мировая политическая и экономическая ситуации, ввод санкций и нестабильность национальной валюты. Из-за  колебаний во внешней среде -  волатильным  оказался спрос  населения на товары. Так, годовой товарооборот за 2014 год составил 1 млрд. 850 млн. рублей, что на 2% ниже, чем  товарооборот  2013 года.  Динамика распределения товарооборота в  разрезе месяцев была  неравномерной: первая половина 2014 года  демонстрировала умеренный сдержанный спрос, что было  обусловлено «выжидающей» позицией потребителей. Рост  товарооборота пришелся на период  с августа по декабрь 2014 года  и  к  декабрю  достиг своих максимальных цифр - 265 млн.рублей за месяц, что выше среднемесячного товарооборота по году на 80%.

Также на  формирование товарооборота, помимо внешних факторов, влияют и факторы внутренние. Поэтому при оценке эффективности торгового процесса Общества к анализу  принимаются следующие торгово-экономические показатели:  количество чеков, количество проданных  единиц товара,  количество посетителей  универмага; на основе этих  абсолютных показателей определяются важные  относительные торговые показатели -  индекс продаж, размер «среднего чека»  и коэффициент конверсии. Итак:

- в 2014  году  произошло незначительное снижение количества посетителей – на 1,7%;

- при этом коэффициент конверсии в 2014 году  составил  14,35%, что меньше чем в 2013 году на 1,19%;

- за 2014 год количество оформленных чеков составило около 1,6  млн., что  ниже уровня  2013 года на 10,6%;

- количество проданных единиц товара за 2014 год насчитывает 3,6 млн., что ниже аналогичного показателя 2013 года на 11,3%;

- размер среднего  чека за 2014 год равен 1202 рубля, что выше аналогичного показателя прошлого года на 11,3%;

- индекс продаж  по-прежнему составляет 2 единицы товара в чеке.

Таким образом,  несмотря на экономически и политически  непростой год,   сильного  снижения торговых показателей не произошло.

Уважаемые акционеры!

Основной деятельностью Общества остается розничная торговля промышленными и продовольственными товарами

Стратегией коммерческого аппарата, как и в предыдущие годы, является:

- соответствие международным стандартам «department store»;

- наличие самого широкого ассортимента представленных товаров для покупателей всех категорий;

- достижение оптимальной глубины и ширины ассортиментной матрицы;

- гибкая ценовая политика;

- увеличение дополнительных сервисов для покупателей;

- высокий уровень квалификации персонала.

Для развития и удержания позиций на рынке в течение отчетного периода проводились следующие мероприятия:

- расширение ассортимента  товаров  за счет привлечения новых торговых марок и импортозамещения;

- разработка маркетинговых мероприятий, направленных на  стимулирование спроса (скидки, рекламные акции и пр.);

- развитие  программы лояльности покупателей.

Розничную торговлю  осуществляют 18 магазинов. Приемку и отпуск товаров – 10 складов.

В торговых залах  представлено более 140 тысяч наименований товаров и более 1000 брендов различных товарных категорий.

Коммерческий аппарат  продолжает работу  по поиску новых поставщиков и новых торговых марок, не представленных на рынке Санкт-Петербурга, которые будут  выгодно отличать  наш универмаг  от   торговых центров  с одним и тем же  ассортиментом товаров.

Особое внимание в 2014 году было обращено на российских производителей. Впервые были заключены договоры  с индивидуальными предпринимателями  Карповой  Н.М. (торговая марка «Kati»); Романовой Н.В. (торговые марки «Glamour», «Gregory»),  Куницей Р.В. (торговая марка «Rezeda Suleyman»), с   ООО «Спайсери»,  ООО «Каприз-С».   Закуплены также  товары  новых  зарубежных торговых марок.  Реализация этих товаров в 2014 году составила 15 млн.рублей.

Большой Гостиный Двор  продолжает уделять  большое  внимание продаже товаров  по собственному отбору.  Однако в условиях падения курса рубля  и значительного роста  курса иностранной валюты  необходимо было более  тщательно подходить к ассортименту  закупаемых товаров. В IV квартале 2014 года специалисты универмага  тщательно проанализировали  сделанные ранее заказы и от  некоторой части  товаров  и торговых марок  пришлось отказаться, т.к.  вкладывать деньги  Общества  нужно только в те товары, в ликвидности которых специалисты не сомневаются.

В течение всего года  продолжалась работа  по реорганизации, укрупнению и ликвидации магазинов и складов, а также  упорядочивание штатной численности.

Салон  фирменной  одежды Marlboro Classics перемещен на Перинную линию, а на его месте  на Садовой линии было организовано рабочее место по  продаже женской одежды испанских марок, а затем - конфекциона петербургских производителей. В  марте 2014 года  на Садовой линии открыли зал по продаже мягкой игрушки.

В 2014 году   были объединены  в одно подразделение  магазины детской одежды,  обуви и детских игрушек, а  также магазин и склад  продовольственных товаров.

В связи с банкротством  крупного субарендатора  на Невской и Перинных  линиях,  были оперативно  организованы  собственные  дополнительные рабочие места по продаже сумок, чемоданов, а также  сувениров, что  позволило избежать  простоя торговых площадей.

Проводились мероприятия по оптимизации и в других подразделениях Общества.

В течение  всего года  продолжались косметические  ремонты  торговых залов и модернизация  торгового оборудования.

По традиции продавцы универмага принимали участие в общегородском конкурсе профессионального мастерства. В 2014 году 2 продавца Большого Гостиного Двора стали  победителями  конкурса.  Общество принимало участие в конкурсе «Золотой Гермес» и заняло  1 место  в номинации «За сохранение  исторического облика».

С целью стимулирования продаж товаров в универмаге проводился комплекс маркетинговых мероприятий: рекламные акции, скидки, распродажи, модные показы, ивент-мероприятия.

Проведена масштабная  рекламная компания, посвященная зимним Олимпийским играм в Сочи, а также рекламные кампании, приуроченные ко всем  знаменательным и праздничным датам. Традиционно проводились школьный и новогодний базары, на которых  представлен самый широкий ассортимент товаров к началу учебного года и  Новому году. В предпраздничные  дни по всему периметру Большого Гостиного Двора  открываются дополнительные рабочие места для того, чтобы покупатель имел возможность на любой линии купить подарки  и сувениры к праздникам.

Уважаемые акционеры!

На протяжении всей истории своего существования Большой Гостиный Двор был и остаётся не только центром торговли, но и центром общественной, культурной и благотворительной жизни города. В 2014  году у нас проводились концерты, в том числе благотворительные, а также выставки, конкурсы, фестивали, форумы, мастер-классы детского творчества:

- в апреле   в театрально-выставочном  комплексе Большого Гостиного Двора «Гостинка АRT»  прошел концерт  «Духовная  весна», посвященный 65-летию со дня преставления преподобного Серафима Вырицкого, а  в рамках Года культуры  в России была проведена  акция «Лермонтов на всех языках», приуроченная ко Всемирному Дню книги и 200-летию М.Ю. Лермонтова;

- в мае был организован  праздничный  Пасхальный  концерт и Фестиваль христианских искусств;

- в июне  при поддержке Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга было организовано  масштабное  культурно-массовое мероприятие в поддержку сборной России по футболу «Натри  Бутсу удачи».

На внутренней территории  в доме Комитета по управлению Большим Гостиным Двором в июне открылся  Домовый  храм прп. Серафима Вырицкого и музей истории купечества  Санкт-Петербурга и России. Освещение храма  провел  Высокопреосвященнейший  Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Храм прп.Серафима Вырицкого – это храм-памятник  российскому купечеству. А музей истории купечества призван показать, что  можно вести  бизнес успешно и в то же время сохранить благочестие. Экспонаты музея – семейные фотографии  купцов, газеты  полуторавековой давности, рассказывающие о деяниях  купеческих фамилий, находки, обнаруженные при раскопках на территории Большого Гостиного Двора;

- в августе совместно с  Комитетом по строительству Санкт-Петербурга на внутренней территории Большого Гостиного Двора прошло яркое праздничное мероприятие «Когда я вырасту – стану строителем»;

- 8 декабря 2014 года в рамках III Международного культурного форума  в центральном холле будущей Международной Академии музыки Елены Образцовой состоялась торжественная  церемония   закладки капсулы с посланием Елены Васильевны  будущим слушателям Академии.  Официальным гостем мероприятия стала заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, которая  совместно  с Председателем  Совета Директоров  Тушаковой Надеждой Павловной и  звездами  мировой сцены  Анной Нетребко, Ильдаром Абдразаковым и Николаем Цискаридзе заложили капсулу в стену  исторического здания.   Участникам Форума  продемонстрировали первые отреставрированные залы будущей Академии, которая откроет свои двери  уже в августе 2015 года;

- 10 декабря  в помещении театрально-выставочного комплекса «Гостинка-АRT»   с успехом прошел  модный  показ «Old fashion Day». Мероприятие  было  организовано совместно с Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» (МРОО «АВИП»)  при  поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Гостей праздника моды ждало  театрализованное дефиле, в котором принимали участие  15 петербурженок элегантного возраста;

- активный интерес вызвали  фотовыставки «От земли  к небу.  Преподобный Серафим Вырицкий», «300 лет бытия. Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра» и выставка «Рождество в Петербурге», совмещенная с мастер-классами детского творчества, организованная совместно с Координационным Советом  по детскому творчеству  при Санкт-Петербургском Союзе художников, Санкт-Петербургским  городским Дворцом творчества юных и Городским  методическим  объединением педагогов дополнительного образования.

На протяжении всего 2014 года  сохранялась тенденция  значительного  увеличения  продаж в дни проводимых Обществом  акций, особенно в Дни клиента, когда  к скидкам по дисконтным картам  добавляются различные  дополнительные скидки, выдаются призы, подарки.

Активно  развивается дисконтная система Большого Гостиного Двора. За 2014 год было выдано 19 772  дисконтные карты. К концу 2014 года база постоянных  клиентов Большого Гостиного Двора, имеющих дисконтные карты,  насчитывает около 110 тысяч человек, рост к 2013 году – 43%.

За 2014 год значительно увеличилось количество покупок, совершаемых  с использованием   дисконтных карт.  В общем товарообороте 57% - это  покупки по дисконтным картам, а в  дни Клиента этот показатель  составляет около 80%.

В целях увеличения рентабельности предприятия, для повышения  лояльности покупателей и увеличения  покупательской активности использовалась  информативная реклама на телевидении, радио и в метрополитене.

Уважаемые акционеры!

Финансовые результаты  деятельности Общества   характеризуются следующими показателями:

| Наименование показателя | Код | За 2014 г. | За 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 1 264 505 | 1 300 735 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (471 013) | (514 366) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 793 492 | 786 369 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (642 160) | (655 270) |
| Управленческие расходы | 2220 |  |  |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 151 332 | 131 099 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
| Проценты к получению | 2320 | 6 689 | 10 042 |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 38 148 | 15 480 |
| Прочие расходы | 2350 | (41 933) | (32 589) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 154 236 | 124 032 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (35 033) | (27 387) |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 4 197 | 2 589 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (12) | (8) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| Прочее | 2460 | (12) | (6) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 119 179 | 96 631 |

Общая балансовая выручка за 2014 год составила 1 млрд. 264 млн.505 тыс.руб. ( 97,2% к уровню 2013 года).

Себестоимость  продаж составила 471 млн. 013 тыс.руб. – 91,6%  к уровню 2013 г.

Валовая прибыль за 2014 год  - 793 млн. 492 тыс.руб. (101 % к прошлому году).

Коммерческие расходы составили 642 млн. 160  тыс. руб., что на 13 млн.110 тыс.руб.  (или  на 2,0% ) меньше расходов 2013 г.

В 2014 году снизились расходы  на оплату труда  и отчисления на социальные нужды  - на 18,1 млн.руб.,   в т.ч. за счет  оптимизации численности персонала.  Среднесписочная численность  работников за 2014 год  уменьшилась по сравнению  с 2013 годом на 71 человека.

Среднемесячная заработная плата продавца за 2014 г.  увеличилась на    5,2%. Заработная плата  работников  торгового зала  зависит от результатов их труда  с учетом  личных продаж  и  выполнения установленного  задания.  Среднемесячная  зарплата одного работника  Общества увеличилась  на 2%.

Снизились расходы:

-  на водоснабжение – на 1,6 млн.руб.

- отопление на 800 тыс.руб.

- на 1,9 млн. руб. снизилась амортизация основных средств

- на текущий ремонт -  на 4,8 млн.руб.

- на приобретение основных средств стоимостью до 40 тыс.руб. – на 4 млн. руб.

- на рекламу – на 6,3 млн.руб.

- на арендную плату за землю – на 1,1 млн.руб.

В 2014 году  увеличились расходы

- на эл.энергию – на 2 млн.руб. (за счет роста тарифов)

- на охрану – на 6 млн.руб.

- на консультационно-информационные  услуги

-  на арендную плату за здание ( в связи с ростом курса доллара)

- на почтовые  услуги – на 1,3 млн.руб.,  в т.ч. за счет отправки  дивидендов акционерам почтовыми переводами, проведения внеочередных собраний  и рассылки  акционерам уведомления о корпоративном  споре  по требованию  Арбитражного суда.

Еще раз повторю, что за счет  проведенных мероприятий по сокращению  производственных затрат  общая сумма  коммерческих расходов снижена в 2014 году на 13,1 млн. руб.

Прочие доходы Общества значительно увеличились за счет курсовой разницы  денежных средств  в иностранной валюте.

Прибыль до налогообложения  составила 154 млн.236 тыс. руб., что на     30,2 млн. больше, чем в 2013 году (124,35%).

Чистая прибыль  Общества за 2014 год  составила 119 млн. 179 тыс.руб., что на 22,5 млн. руб. больше к 2013 году (123,3%).

Уважаемые акционеры!

Разрешите  представить Вашему вниманию  анализ финансового положения  и эффективности  деятельности Общества за отчетный период.

Анализ финансового состояния  позволяет сформировать представление об  истинном финансовом положении  организации и оценить финансовые риски, которые она несет.

Структура имущества и источники его формирования

| Показатель | Значение показателя |  |  |  | Изменение за анализируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в тыс. руб. |  | в % к валюте баланса |  | тыс. руб. (гр.3-гр.2) | ± % ((гр.3-гр.2) : гр.2) |
|  | 31.12.2013 | 31.12.2014 | на начало анализируемого периода (31.12.2013) | на конец анализируемого периода (31.12.2014) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Актив |  |  |  |  |  |  |
| 1. Внеоборотные активы | 45 073 | 41 351 | 5,3 | 4,4 | -3 722 | -8,3 |
| в том числе: основные средства | 37 171 | 30 209 | 4,3 | 3,2 | -6 962 | -18,7 |
| нематериальные активы | 1 284 | 886 | 0,2 | 0,1 | -398 | -31 |
| 2. Оборотные, всего | 810 352 | 908 319 | 94,7 | 95,6 | +97 967 | +12,1 |
| в том числе: запасы | 427 133 | 449 698 | 49,9 | 47,4 | +22 565 | +5,3 |
| дебиторская задолженность | 166 383 | 276 582 | 19,5 | 29,1 | +110 199 | +66,2 |
| денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | 216 836 | 182 039 | 25,3 | 19,2 | -34 797 | -16 |
| Пассив |  |  |  |  |  |  |
| 1. Собственный капитал | 613 283 | 700 627 | 71,7 | 73,8 | +87 344 | +14,2 |
| 2. Долгосрочные обязательства, всего | 52 | 64 | <0,1 | <0,1 | +12 | +23,1 |
| в том числе: заемные средства | – | – | – | – | – | – |
| 3.Краткосрочные обязательства*, всего | 242 090 | 248 979 | 28,3 | 26,2 | +6 889 | +2,8 |
| в том числе: заемные средства | – | – | – | – | – | – |
| Валюта баланса | 855 425 | 949 670 | 100 | 100 | +94 245 | +11 |

Активы организации за год увеличились на 94 245 тыс. руб. (на 11%). Отмечая увеличение активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 14,2%. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является положительным показателем.

Собственный капитал Общества на 31.12.2014 составил 700 627 тыс. руб. и  за 2014 год увеличился  на  87 344 тыс. руб.

Оценка стоимости чистых активов организации

Чистые активы – это реальная стоимость имеющегося у общества имущества, ежегодно определяемая за вычетом его долгов.

| Показатель | Значение показателя |  |  |  | Изменение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в тыс. руб. |  | в % к валюте баланса |  | тыс. руб. (гр.3-гр.2) | ± % ((гр.3-гр.2) : гр.2) |
|  | 31.12.2013 | 31.12.2014 | на начало анализируемого периода (31.12.2013) | на конец анализируемого периода (31.12.2014) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Чистые активы | 613 283 | 700 627 | 71,7 | 73,8 | +87 344 | +14,2 |
| 2. Уставный капитал | 609 | 609 | 0,1 | 0,1 | – | – |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2) | 612 674 | 700 018 | 71,6 | 73,7 | +87 344 | +14,3 |

Чистые активы организации на 31 декабря 2014 г. намного (более чем в 1000 раз) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же следует отметить увеличение чистых активов на 14,2% за анализируемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Показатели эффективности использования чистых активов

| Показатель | за 2013 | за 2014 | Отклонение, +/- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | . 2014г. |
| Рентабельность чистых активов, % | 15,98 | 18,15 | + 2,17 |
| Оборачиваемость чистых активов, об | 2,15 | 1,92 | - 0,23 |
| Продолжительность оборота чистых активов, дни | 170 | 190 | + 20 |

Рентабельность чистых активов показывает рациональность управления структурой капитала, способность организации к наращиванию капитала через отдачу каждого рубля, вложенного собственниками.

В отчетном периоде  рентабельность чистых активов возросла на 2,17%  и составила 18,15 %, т.е. наблюдается увеличение темпов роста организации, ее способности развиваться за счет внутреннего финансирования.

Анализ финансовой устойчивости организации

Рыночная устойчивость предприятия – это его способность функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска.

Для обеспечения рыночной устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства.

Основные показатели финансовой устойчивости организации показаны в таблице

| Показатель | Значение показателя |  | Изменение показателя (гр.3-гр.2) | Описание показателя и его нормативное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.2013 | 31.12.2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Коэффициент автономии | 0,72 | 0,74 | + 0,02 | Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,4 и более (оптимальное 0,5-0,7). |
| 3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,72 | + 0,02 | Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: не менее 0,1 |
| 4. Индекс постоянного актива | 0,07 | 0,06 | - 0,01 | Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации. |
| 6. Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,93 | 0,94 | + 0,01 | Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение для данной отрасли: 0,15 и более. |
| 7. Коэффициент мобильности имущества | 0,95 | 0,96 | + 0,01 | Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации. |
| 8. Коэффициент мобильности оборотных средств | 0,27 | 0,20 | - 0,07 | Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов. |
| 9. Коэффициент обеспеченности запасов | 1,33 | 1,47 | + 0,14 | Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. Нормальное значение: 0,5 и более. |

Уровень коэффициента автономии за анализируемый период возрос  и  на    31 декабря 2014 г. составил 0,74.

Такое значение показателя дает основание предполагать, что обязательства Общества будут  покрыты его собственными средствами. Рост показателя свидетельствует о значительном увеличении финансовой независимости, повышает гарантии погашения Обществом своих обязательств, а также шансы справиться с непредвиденными обстоятельствами, возникающими в рыночной экономике.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - характеризует достаточность у Общества собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости.

В течение всего 2014 года коэффициент обеспеченности собственными средствами  увеличился и на конец 2014 года составляет 0,72.

Коэффициент обеспеченности запасов - показывает достаточность собственных оборотных средств для покрытия запасов, затрат незавершенного производства и авансов.

На конец 2014 года данный коэффициент составил 1,47, что на 0,14 больше по сравнению с началом года.

За три последних года имел место ощутимый рост коэффициента обеспеченности материальных запасов. Коэффициент укладывался в установленный норматив в течение всего периода. На 31.12.2014 значение коэффициента обеспеченности материальных запасов можно характеризовать как исключительно хорошее.

Это свидетельствует о том, что предприятие  в состоянии покрывать за счет собственных источников необходимые размеры запасов и затрат.

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств

| Показатель собственных оборотных средств (СОС) | Значение показателя |  | Излишек (недостаток)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на начало анализируемого периода (31.12.2013) | на конец анализируемого периода (31.12.2014) | на 31.12.2013 | на 31.12.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СОС1 (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов) | 568 210 | 659 276 | +141 077 | +209 578 |
| СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу, Net Working Capital) | 568 262 | 659 340 | +141 129 | +209 642 |
| СОС3 (рассчитанные с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам) | 568 262 | 659 340 | +141 129 | +209 642 |

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.

По всем трем вариантам расчета на 31.12.2014 наблюдается покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у организации запасов, поэтому финансовое положение по данному признаку можно характеризовать как абсолютно устойчивое. Более того, все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за анализируемый период улучшили свои значения.

Анализ ликвидности

Расчет коэффициентов ликвидности

| Показатель ликвидности | Значение показателя |  | Изменение показателя (гр.3 - гр.2) | Расчет, рекомендованное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.2013 | 31.12.2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности | 3,35 | 3,65 | + 0,30 | Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 2 и более. |
| 2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности | 1,77 | 1,84 | + 0,07 | Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 1 и более. |
| 3. Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,73 | - 0,17 | Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более. |
| 4. Собственные оборотные средства | 568 210 | 659 276 | + 91 066 |  |
| 5. Доля СОС в активах в % | 66,42 | 69,42 | +3,0 | Нормативное значение этого показателя не должно быть меньше 30% |
| 6. Доля СОС в запасах в % | 133,03 | 146,60 | + 13,57 | Нормативное значение этого показателя не должно быть меньше 50% |

Все коэффициенты ликвидности  значительно превышают минимальные нормативные  значения и показывают рост финансовой стабильности предприятия.

На 01.01.2015 года платежеспособность предприятия считается оптимальной. При этом увеличилась гарантия погашения долгов.

Главную роль в обеспечении текущей финансовой устойчивости организации играет наличие собственных оборотных средств (СОС), то есть собственных средств, вложенных в оборотные активы.

За отчетный период собственные оборотные средства возросли на 91 066 тыс. рублей.

Доля собственных оборотных средств в активах организации по сравнению с 2013годом так же возросла на 3,0%  и составила 69,42%

Доля собственных оборотных средств в запасах также улучшила свои показатели и на конец 2014 года составила 146,60%. Увеличение составило 13,57%.

Высокий уровень собственного капитала отражает стабильность финансовой структуры капитала предприятия, его финансовую независимость и отсутствие значительного риска финансовых затруднений в будущих периодах.

Анализ рентабельности

| Показатели рентабельности | Значения показателя (в %, или в копейках с рубля) |  | Изменение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | коп., (гр.3 - гр.2) | ± % ((3-2) : 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 4% и более. | 10,1 | 12 | +1,9 | +18,7 |
| 2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки). | 9,5 | 12,2 | +2,7 | +27,9 |
| 3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). | 7,4 | 9,4 | +2 | +26,9 |
| Cправочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг) | 11,2 | 13,6 | +2,4 | +21,3 |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более. | – | – | – | – |

За анализируемый период Общество получило прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности.

В течение всего анализируемого периода организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере 12 копеек с каждого рубля выручки от реализации. К тому же имеет место рост рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за такой же период прошлого года (+1,9 коп.).

Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала представлена в следующей таблице.

| Показатель рентабельности | Значение показателя, % |  |  | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | Изменение показателя |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | 15,98 | 18,14 | + 2,16 | Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 18% и более. |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,24 | 13,20 | + 1,96 | Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение для данной отрасли: 6% и более. |
| Прибыль на задействованный капитал (ROCE) | 20,22 | 23,47 | + 3,25 | Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам. |
| Рентабельность производственных фондов | 28,39 | 32,05 | + 3,66 | Отношение прибыли от продаж к средней стоимости основных средств и материально-производственных запасов. |

За 2014 год рентабельность собственного капитала  улучшила свое значение и составила 18,14%. Рост составил  2,16%.

Другие показатели  рентабельности за отчетный период увеличили свои значения, что говорит  о хорошем управлении активами, собственным капиталом и  производственными фондами.

Оценка ключевых показателей

12 показателей финансового положения и результатов деятельности организации имеют исключительно хорошие значения:

- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по состоянию на 31.12.2014 демонстрирует очень хорошее значение – 0,72;

- полностью соответствует нормальному значению коэффициент текущей (общей) ликвидности;

- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;

- полностью соответствует нормальному значению коэффициент абсолютной ликвидности;

- чистая прибыль составляет значительный процент от совокупной стоимости активов организации (12,2% за 2014 год);

- рост рентабельности продаж (+1,9 процентных пункта от рентабельности 10,1% за аналогичный период года, предшествующего отчётному);

- положительное изменение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;

- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств;

- за год получена прибыль от продаж (151 332 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+20 233 тыс. руб.);

- чистая прибыль за год составила 119 179 тыс. руб. (+22 548 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

- положительная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (+2,7 коп. к 9,5 коп. с рубля выручки за аналогичный период прошлого года (01.01–31.12.2013)).

Рейтинговая оценка финансового состояния организации

| Финансовые результаты за период 01.01–31.12.2014; Финансовое положение на 31.12.2014. ААА; АА; А; ВВВ; ВВ; В; ССС; СС; С; D. Отличные (AAA); •. Очень хорошие (AA); •. Хорошие (A); V; •; •; •; •; •; •; •; •; •. Положительные (BBB); •. Нормальные (BB); •. Удовлетворительные (B); •. Неудовлетворительные (CCC); •. Плохие (CC); •. Очень плохие (C); •. Критические (D); •.; Итоговый рейтинг финансового состояния ОАО "БГД" по итогам анализа за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 (по данным одного отчетного периода): AA (очень хорошее).. Итоговый балл финансового состояния, сочетающий в себе анализ финансового положения и результаты деятельности организации- очень хорошее состояние (AA). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Финансовые результаты за период 01.01–31.12.2014; Финансовое положение на 31.12.2014. ААА; АА; А; ВВВ; ВВ; В; ССС; СС; С; D. Отличные (AAA); •. Очень хорошие (AA); •. Хорошие (A); V; •; •; •; •; •; •; •; •; •. Положительные (BBB); •. Нормальные (BB); •. Удовлетворительные (B); •. Неудовлетворительные (CCC); •. Плохие (CC); •. Очень плохие (C); •. Критические (D); •.; Итоговый рейтинг финансового состояния ОАО "БГД" по итогам анализа за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 (по данным одного отчетного периода): AA (очень хорошее).. Рейтинг "AA" свидетельствует об очень хорошем финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности), и, возможно, долгосрочной перспективе. Такие организации относятся к категории надежных заемщиков, обладая высокой степенью кредитоспособности. |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Финансовое состояние ОАО «Большой Гостиный Двор» в 2014 г. является устойчивым, с высоким уровнем платежеспособности.

Все виды прибыли в отчетном году по сравнению с предшествующим годом возросли.

Чистая прибыль за 2014год  -  значительно увеличилась.

Основная деятельность, ради осуществления которой было создано ОАО «Большой Гостиный Двор»,  за 2014год  была  прибыльной.

Эффективность использования имущества в целом была высокой.

Вероятность  банкротства ОАО «Большой Гостиный Двор» отсутствует.

Уважаемые акционеры!

Представляю Вам  отчет о выплате  в 2014 году  объявленных (начисленных) дивидендов   по акциям Общества:

| 1. | Начислено дивидендов за 2013 год в сумме В том числе: | 30 млн. 003 тыс. 659,84 руб., |
| --- | --- | --- |
|  | юридическим лицам - | 17 млн. 896 тыс. 315,36 руб., |
|  | номинальным держателям - | 11 млн. 437 тыс. 974,24 руб., |
|  | физическим лицам - | 669 тыс. 370,24 руб. |
| 2. | Всего выплачено дивидендов в 2014 г. : В том числе: | 29 млн. 976 тыс. 374,25 руб. |
|  | За 2010 год - | 104 тыс. 286,60 руб. |
|  | За 2011 год - | 170 тыс. 418,33 руб. |
|  | За 2012 год - | 265 тыс. 789 руб. |
|  | За 2013 год выплачено всего дивидендов в сумме Оставшиеся дивиденды не перечислены в связи с отсутствием в реестре акционеров необходимых данных. | 29 млн. 435 тыс. 880,32 руб |

Уважаемые акционеры!

В 2014 году  была совершена  и одобрена  внеочередным Общим собранием  акционеров крупная сделка (взаимосвязанные сделки) предметом которых  является  выполнение капитального ремонта здания литера «В»:

| Предмет сделки и ее существенные условия | Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган общества, принявший решение об одобрении сделки |
| --- | --- | --- | --- |
| Взаимосвязанные сделки, являющиеся крупной сделкой, предметом которых является выполнение капитального ремонта с реставрацией фасадов и приспособлением для современного использования объекта культурного наследия- здания литер «В» Большого Гостиного Двора, сторонами которых являются Заказчик ОАО «Большой Гостиный Двор» и Подрядчик ЗАО «Геострой», общей сметной стоимостью 300 601 009,52 руб. | 20.02.2014 | 05.02.2014 | Внеочередное общее собрание акционеров |

Данная сделка, а также  решение Общего собрания акционеров  были оспорены  акционером Общества - Компанией Ф5 Оперу Лимитед  в Арбитражном суде С-Петербурга.

Решениями  3-х судебных инстанций  в удовлетворении исков о признании недействительным  решения  внеочередного собрания, а также о признании недействительным договоров подряда с ООО «Геострой» акционеру было  отказано. Оба решения вступили в  законную силу.

В 2014 году  Советом Директоров были одобрены следующие сделки с заинтересованностью:

| № п/п | Предмет сделки и ее существенные условия | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор банковского счета № 470 от 31.12.2013 между ОАО «БГД» и ЗАО «КАБ «Викинг» с дополнительными соглашениями | Устаев А.Я. |
| 2 | Договор субаренды №5/1416 между ОБЩЕСТВОМ и ЗАО «КАБ «Викинг» (срок действия договора: с 01.08.2013 по 30.06.2014, размер арендной платы в сумме 31352,6 руб./мес) | Устаев А.Я. |
| 3 | Договор субаренды №5/1396 между ОБЩЕСТВОМ и ООО «Юридическая группа12» (срок действия договора: с 01.06.2013 по 30.04.2014, размер арендной платы в сумме 15930 руб./мес., в том числе НДС) | Коршунова Е.В. |
| 4 | Договор субаренды №5/1492 между ОБЩЕСТВОМ и Санкт-Петербургской Городской Коллегией Адвокатов (срок действия договора: с 01.12.2013 по 31.10.2014, размер арендной платы в сумме 8042,88руб./мес., в том числе НДС) | Шайхайдаров К.С. |
| 5 | Договор субаренды №5/1411 между ОБЩЕСТВОМ и ООО «ЕвроКофе» (срок действия договора: с 01.07.2013 по 31.05.2014, размер арендной платы в сумме 167560 руб./мес., в том числе НДС) | Шайхайдаров К.С. |
| 6 | Договор субаренды №5/1500 между ОБЩЕСТВОМ и ООО «Эстрада» (срок действия договора: с 01.12.2013 по 30.11.2014, размер арендной платы в сумме 325700,06 руб./мес., в том числе НДС) | Шайхайдаров К.С. |
| 7 | Договор субаренды №5/1331 от 01.01.2013 между ОБЩЕСТВОМ и ООО «Эстрада» (срок действия договора: с 01.01.2013 по 30.11.2013, размер арендной платы в сумме 325700 руб. в мес., в том числе НДС) | Шайхайдаров К.С. |
| 8 | Договор субаренды №05/8 между ОБЩЕСТВОМ и ЗАО «Гостиный Двор» (и все дополнительные соглашения к нему, заключенные на дату одобрения, а именно: доп.соглашение от 04.04.2001 г., доп.соглашение от 01.06.2002, доп. соглашение от 01.04.2006 г., доп.соглашение от 29.12.2008; на дату одобрения арендная плата составляет 302400 руб. в месяц, кроме того НДС 18%) | Коршунова Е.В. Тушакова Н.П. Руденко Т.И. Шайхайдаров К.С. |
| 9 | Договор субаренды №5/1162 от 01.02.2012 между ОБЩЕСТВОМ и ООО «Эстрада» (срок действия договора: с 01.02.2012 по 31.12.2012, размер арендной платы в сумме 324500 руб. в мес., в том числе НДС) | Шайхайдаров К.С. |

| № п/п | Предмет сделки и ее существенные условия | Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор субаренды №5/1562 между ОБЩЕСТВОМ и ООО «Юридическая группа 12» (срок действия договора: с 12.05.2014 по 31.03.2015; размер арендной платы в сумме15930 руб./мес., в том числе НДС) | Коршунова Е.В. |
| 2 | Договор субаренды №1574 между ОБЩЕСТВОМ и ООО «ЕвроКофе» (срок действия договора: с 05.06.2014 по 30.04.2015; размер арендной платы в сумме 169448 руб./мес., в том числе НДС) | Шайхайдаров К.С. |
| 3 | Договор субаренды №5/1590 между ОБЩЕСТВОМ и ЗАО «ГОСТИНЫЙ ДВОР» (срок действия договора: с 09.06.2014 по 30.04.2015; размер арендной платы в сумме 1207140 руб./мес., в том числе НДС) | Тушакова Н.П. Шайхайдаров К.С. Пронин И.А. |
| 4 | Договор поставки № 16895 между ОБЩЕСТВОМ и ЗАО «ГОСТИНЫЙ ДВОР» (срок действия договора: с 09.06.2014 по 08.06.2015; цена договора 5000000 руб. (без НДС) | Тушакова Н.П. Шайхайдаров К.С. Пронин И.А. |
| 5 | Договор поставки №2108 между ОБЩЕСТВОМ и ЗАО «ГОСТИНЫЙ ДВОР» (срок действия договора: с 09.06.2014 по 08.06.2015; цена договора 5000000 руб. (без НДС) | Тушакова Н.П. Шайхайдаров К.С. Пронин И.А. |
| 6 | Договор возмездного оказания услуг от 04.07.2014 между ОБЩЕСТВОМ и ООО «ОП «КБР» (срок действия договора: с 04.07.2014 по 31.12.2015; стоимость услуг 557000,0 руб. в мес.) | Пронин И.А. |
| 7 | Договор возмездного оказания услуг от 04.07.2014 между ОБЩЕСТВОМ и ООО «ОП «КВО» (срок действия договора: с 04.07.2014 по 31.12.2015; стоимость услуг 4395548,0 руб. в мес.) | Пронин И.А. |
| 8 | Договор субаренды №5/1610 от 04.07.2014 между ОБЩЕСТВОМ и ООО «Центр косметологии на Перинной «Милениум» (срок действия договора: с 04.07.2014 по 31.05.2015; стоимость услуг 24780,0 руб./мес.) | Пронин И.А. |
| 9 | Договор субаренды №5/1602 от 24.07.2014 между ОБЩЕСТВОМ и ЗАО «КАБ «Викинг» (срок действия договора: с 01.07.2014 по 31.05.2015; размер арендной платы в сумме 31352,6 руб./мес.) | Заозерский А.А. Пронин И.А. |
| 10 | Договор субаренды № 5/1662 о предоставлении во временное владение и пользование нежилых помещений между ОБЩЕСТВОМ и Санкт-Петербургской Городской Коллегией адвокатов (срок действия договора: с 01.11.2014 по 30.09. 2015; размер арендной платы в сумме 8042.88 руб. в мес.) | Шайхайдаров К.С. |
| 11 | Договор оказания юр. услуг № 04-1 между ОБЩЕСТВОМ и Санкт- Петербургской Городской Коллегией адвокатов (срок действия договора: с 01.11.2014 по 31.12.2015; стоимость услуг 450000 руб. в мес., возмещение фактически понесенных дополнительных расходов в случае их возникновения при оказании услуг, оплата за ведение судебных дел в размере от 50 до 100т.р. руб. за одно дело) | Шайхайдаров К.С. Коршунова Е.В. |
| 12 | Договор субаренды № 5/1687 от 13.11.2014 между ОБЩЕСТВОМ и ЗАО «Гостиный Двор» о предоставлении во временное владение и пользование нежилых помещений (срок действия договора: с 13.11.2014 по 30.09.2015; размер арендной платы в сумме 322000 руб. в мес., кроме того НДС в размере 57960 руб.) | Тушакова Н.П. Шайхайдаров К.С. Коршунова Е.В. |
| 13 | Договор субаренды № 5/1688 от 13.11.2014г. между ОБЩЕСТВОМ и ЗАО «Гостиный Двор» о предоставлении во временное владение и пользование нежилых помещений (срок действия договора: с 18.12.2014 по 11.01.2015; размер арендной платы в сумме 13500 руб. в мес., кроме того НДС 18%) | Тушакова Н.П. Шайхайдаров К.С. Коршунова Е.В. |
| 14 | Договор субаренды № 5/1701 между ОБЩЕСТВОМ и ООО «ОП «КВО» о предоставлении во временное владение и пользование нежилых помещений (срок действия договора : с 01.01.2015 по 30.11.2015; размер арендной платы в сумме 9086 руб. в мес., включая НДС) | Пронин И.А. |

По одобренным Советом Директоров сделкам площадь сданных в субаренду помещений составляет около 3 % от общего количества площадей Общества.

Все сделки с заинтересованностью, одобренные Советом Директором, заключены  на рыночных условиях и относятся к обычной хозяйственной деятельности.

Компанией  Ф5  Оперу Лимитед - акционером Общества, владеющим 10,04% голосующих  акций,   в 2014 году  было предъявлено к Обществу и к генеральному директору как  единоличному  исполнительному   органу Общества   30 исков, в том числе:

- о признании  недействительным  решения внеочередного  собрания акционеров, одобрившего  договоры  на выполнение  ремонтно-реставрационных  работ  в здании литера В;

- о признании договоров (в  т.ч.  трудовых)  недействительными;

- о взыскании ущерба;

- о предоставлении документов.

2  исковых заявления   возвращены судом без рассмотрения, еще по 2 искам производство было прекращено судом.

По состоянию  на 15.04.2015 г. (дату утверждения  Советом Директоров  годового отчета)  судом было отказано в удовлетворении 20 исков

-  о признании сделок  недействительными,

-  о взыскании ущерба,

- об обжаловании решения внеочередного собрания акционеров.

Эти решения  вступили в законную силу.

По состоянию на вышеуказанную дату еще один иск  находится на рассмотрении в первой инстанции Арбитражного суда, 5 исков уже рассмотрены первой инстанцией суда – по ним вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

Практически одновременно в апреле 2015 г. поступило 9  новых запросов акционера с требованием предоставить договоры, заключенные и/или исполнявшиеся в 2014 г.  Всего  в течение 2014 года акционером  направлено в Общество 20 запросов о предоставлении копий документов, по которым предоставлено около 26 тысяч листов документов. Такие требования миноритарного акционера направлены не на защиту своих прав, а на дестабилизацию работы Общества и приводят к дополнительным расходам и трудозатратам.

По жалобе акционера  КОО Ф5 ОПЕРУ ЛИМИТЕД Общество было привлечено к административной ответственности за отсутствие в годовом отчете за 2013 год информации о сделках с заинтересованностью, заключенных в 2013 году, но одобренных Советом Директоров в апреле 2014 года. При этом,  присутствуя и выступая на прошлом годовом собрании, акционер не  предложил дополнить годовой отчет сведениями о сделках с заинтересованностью, хотя сам этой информацией располагал, поскольку она была раскрыта Обществом в сети Интернет.

Общество обжаловало постановление о привлечении к административной ответственности. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции назначено на конец апреля.

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения в основном  в Обществе выполняются  и  приняты меры для  полного соблюдения рекомендаций.

Уважаемые акционеры!

В соответствии с договором аренды Общество обязано  осуществлять  капитальный ремонт и реставрацию зданий  и помещений.  Работы проводятся  на основании  согласованных  с КУГИ и КГиОП плана-графика, проектно-сметной документации и выданных разрешений.

Договором предусмотрен  зачет средств,  направленных Обществом на капитальный ремонт и реставрацию,  в счет арендной платы, в т.ч.  будущих периодов.

03 апреля 2014 г. КУГИ   СПб принял к зачету  все средства, затраченные Обществом в 2013 г. на капитальный ремонт и реставрацию в сумме, эквивалентной 1 390 732,07 долларов США.

В 2014 году были  проведены следующие работы:

- обмеры  и обследования  технического состояния оконных  и дверных  заполнений по дворовому фасаду наружного кольца лит. «А».

-   прокладка  сетей  водоснабжения  с подключением лит. «В» к общей сети.

-  продолжались  работы в здании лит. «В» Невской линии.

В апреле 2015г.  КУГИ  СПб  принял  к зачету  в счет арендной платы всю сумму затрат Общества на капитальный ремонт и реставрацию, в сумме эквивалентной 3 091 925,55 долларов США. Общая сумма средств принятая к зачету за будущие периоды – 5 555 156,29 долларов США.

Срок окончания ремонтно-реставрационных работ  в здании лит. «В» внутреннего кольца Невской линии  - август 2015 года. Расходы на завершение капитального ремонта   здания лит. «В»  на 2015 год предусмотрены в сумме около 100 млн. руб.

В соответствии с охранными обязательствами и договором аренды Общество обязано  осуществлять  текущий ремонт зданий и помещений, обеспечивать  их надлежащее санитарное, противопожарное состояние; обеспечивать  сохранность и работоспособность инженерных сетей, коммуникаций и оборудования.

В рамках текущего ремонта в 2014 г. выполнены следующие работы:

- косметический  ремонт и окраска дворовых фасадов наружного кольца Садовой линии, части фасадов  зданий  внутреннего кольца Садовой и Перинной линий;

- восстановлено асфальтовое покрытие на галереях наружного кольца Ломоносовской и Перинной линий, а также на части дворовой территории;

-  выполнена укладка плитки ПВХ по центральному проходу на 2-м этаже Садовой линии;

- закончен косметический ремонт здания литера  «Б», а также выполнены другие работы текущего характера.

В мае 2014 года  отделом надзорной деятельности Центрального района Главного  Управления МЧС России была  проведена  комплексная проверка,  по результатам которой было выдано  предписание, в котором  определены необходимые мероприятия  и сроки их  исполнения.

По жалобе нашего акционера  Компании Ф5 Оперу Лимитед в октябре 2014 года была проведена  повторная внеплановая  проверка, которая установила, что сроки  выполнения предписания  Обществом не  нарушаются.

В новом предписании  установлены сроки  выполнения Обществом дальнейших мероприятий  по обеспечению  противопожарной безопасности.

До настоящего времени оперативный и управленческий учет  в Обществе велся  на устаревшей системе учета, разработанной и работающей  в среде  операционной системы DOS и таблицах Excel. Программный комплекс снят с производства,  требует расходов на поддержание, не способствует росту производительности труда работников, не  стандартизован, не имеет типовых конфигураций, требует  привязки к одному конкретному разработчику. Данное обстоятельство тормозило  развитие Общества.

Для обеспечения эффективного управления современным торговым предприятием необходимо в комплексе  автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования  торговых операций. Данную задачу позволяет решить переход на современное программное обеспечение  на базе продуктов 1С.

Комплексные решения  автоматизации на платформе 1С: Предприятие 8.3 обеспечат Обществу:

- Создание единого информационного пространства;

- Повышение уровня управляемости;

- Улучшение качества бизнес-анализа;

- Снижение временных затрат на учет  и отчетность;

- Автоматизацию  процессов управления;

- Полную картину финансово-экономического состояния предприятия;

- Получение оперативной и достоверной управленческой отчетности в режиме реального времени;

- Снижение затрат  на персонал,  на поддержание и обслуживание  программного обеспечения.

Ранее в  2010   году  в Обществе  была  успешно внедрена программа 1С «Кадры. Заработная плата».

В 2014 г. начался  подготовительный процесс  внедрения  программы

«1С Управление торговлей » и «1С: Бухгалтерия предприятия».  Затраты на внедрение программного продукта составили  5,2  млн. руб.,  на закупку серверного оборудования  1,2 млн.руб., на закупку лицензионного программного обеспечения - около 2,0 млн. руб.  С  января  2015 года  началась  эксплуатация  программы.

В 2014 г. за счет правильной организации процесса учета  использования  заправки  картриджей  удалось значительно уменьшить затраты на расходные материалы по сравнению с  2013 г.

В целях сокращения затрат на вывоз снега  Обществом в декабре 2014г. была приобретена  снегоплавильная  установка  стоимостью  600 тыс.руб. Уже первые 2 месяца  эксплуатации  установки в 2015 году показали  сокращение затрат  на утилизацию снега в 2 раза.

Уважаемые акционеры!

Обществом в 2014 году использованы следующие виды и объемы энергетических ресурсов:

- тепловая энергия – 4588 Гкал на сумму 6 031 912,3 руб.

-электрическая энергия – 9 108 084 Квт на сумму 35 199 393, 12 руб.

-бензин автомобильный – 76 443 литра на сумму 2 014 974,78 руб.

-газ природный – 1826 куб.м  на сумму 10 684, 73 руб.

Уважаемые акционеры!

Высокая конкуренция в нашей отрасли и неблагоприятные факторы  в российской  экономике  повышают риски, с которыми связана деятельность   Общества.

Происходящее в отрасли  торговли снижение рентабельности продаж может привести к уходу с рынка  оптовых и розничных ритейлеров, отдельных магазинов и небольших региональных (муниципальных) сетей. Общество является  крупнейшим универмагом, сохраняет благоприятные условия  сотрудничества с  поставщиками  и способно  конкурировать в своем сегменте. Кроме того, Общество ведет работу по расширению ассортимента товаров и сопутствующих услуг, что позволит увеличить свою долю рынка, сохранить и увеличить  уровень  рентабельности.

Ускорение темпов инфляции может оказать негативное воздействие на результаты деятельности Общества, поскольку  влияет   как на закупочные цены товаров,  так  и  на стоимость  услуг, которые Общество использует в своей хозяйственной деятельности.

Валютный риск  представляют собой опасность потерь (увеличения расходов),  связанных с падением курса рубля по отношению к другим валютам,  в первую очередь доллару США и евро.

Процентный риск  представляет собой вероятность потерь Общества, связанных с изменением процентных ставок только по финансовым вложениям, т.к. Общество  придерживается консервативной политики финансирования и ведет деятельность исключительно за счет собственных средств  (без привлечения заемных).

Начало 2015 года характеризовалось  продолжающимся  снижением  курса рубля и ростом инфляции. Соответственно,  растут закупочные цены на товары,  повышаются тарифы и расценки.  Незначительное снижение  курса иностранной валюты  в начале  второго квартала 2015 года  к снижению  цен, тарифов и расценок не привело.

Высокая  долговая  нагрузка  граждан с одновременным  снижением  реальных доходов населения привели к  переходу  «от потребления к сбережению»,  оптимизации расходов потребителей, а следовательно к  снижению  количества спонтанных покупок.

В 2015 году  продолжает снижаться коэффициент конверсии –покупатели  приходят в универмаг,  присматриваются,  примеряют и  выжидают  -  предпочитают подождать   акции или распродажи.

В этих условиях  большое значение  приобретает  привлечение дополнительных  постоянных клиентов, имеющих  дисконтные карты Большого Гостиного Двора. В 2015 году мы начали  большую социальную программу  расширения  количества  владельцев   дисконтных карт  и хотим, чтобы у каждого труженика-петербуржца  была наша дисконтная карта, так как наличие дисконтной карты является хорошим стимулом для постоянного посещения универмага и поощрением за качественный труд.

Уважаемые акционеры!

Сохранение и бережное  отношение к историческому наследию – одна из стратегических задач Санкт-Петербурга.

Комплекс зданий «Большой Гостиный Двор» является объектом  культурного наследия федерального значения и, как и весь центр Санкт-Петербурга, находится под охраной ЮНЕСКО.

В конце 2013 года  Обществом  был заключен договор на проведение историко-культурной экспертизы всего комплекса - объекта  культурного наследия Российской Федерации. Историко-культурная  экспертиза объекта  культурного наследия, выполненная  тремя  аттестованными экспертами  в 2014 году, была рассмотрена  КГиОП  и  направлена на согласование в Министерство  культуры РФ.

19 марта 2014 года  Совет по  сохранению культурного наследия  при Правительстве СПб одобрил  концептуальный  подход  Общества к реконструкции  памятника   и рекомендовал  продолжить работу с учетом  пространственных характеристик  этой уникальной территории, а также с учетом требований закона РФ «Об объектах культурного наследия», который запрещает на территории памятника федерального значения новое строительство и любые строительные работы, за исключением работ по сохранению, реставрации и приспособлению для современного использования. В 2014 г. архитектурной мастерской  разработана корректировка    концепции развития, реставрации и приспособления  зданий Большого Гостиного двора для современного использования. Концепция  заслушана   Советом Директоров, одобрена на заседании Совета  по сохранению культурного наследия при  Правительстве С-Петербурга 3 декабря 2014 года.

КГиОП  в  2015 году  определил предметы охраны объекта культурного наследия федерального  значения «Большой Гостиный двор».

В  2015 году планируется   разработать   проектно-сметную  документацию следующего этапа концепции.

Уважаемые акционеры!

Импортозамещение, а, следовательно, поддержка отечественных  производителей на данный момент – важное направление  развития российского рынка. Для нас это, прежде всего,  поддержка отечественных производителей сектора легкой  промышленности. Большой Гостиный Двор совместно с Комитетом по экономической политике и стратегическому развитию  Санкт-Петербурга планирует открыть на территории универмага единый шоу-рум  молодых  петербургских дизайнеров. Сейчас в условиях экономического кризиса,  безусловно, очень актуальна и необходима поддержка  петербургских  дизайнеров. Для нашего города очень важно развитие собственного производства товаров, которое поможет стабилизировать  бизнес-ситуацию в сегменте розничной торговли и ознаменует развитие индустрии моды в Санкт-Петербурге. На постоянной основе будут производиться различные мероприятия,  акции,  сезонные скидки и специальные  предложения. Широкий и глубокий ассортимент товаров,  различные ценовые категории, представленные в Большом Гостином Дворе,  профессионализм сотрудников  позволят  удовлетворить  запросы максимального количества покупателей.

Главным критерием выбора нового партнера всегда было и будет качество  производимой продукции, которое должно быть на высоком  уровне, достойном наших потребителей. Мы ориентированы  на создание  прочных деловых отношений с производителями и поставщиками стран Таможенного союза.

Также будет осуществляться поиск   поставщиков  новых импортных товаров, партнерство с которыми  будет выгодно  отличать универмаг от конкурентов.

Оптимизация торгового процесса будет осуществлять за счет внедрения новых  инструментов управления экономическими процессами. В частности работа  предприятия будет переведена на технологическую платформу «1С:Предприятие 8»,  что обеспечит  большую структурированность многим рабочим процессам.

В 2015 году начнет работу новый сайт Общества, полностью  соответствующий международным  стандартам, выполненный с использованием современных технологий. Оригинальной  особенностью  станет возможность для покупателя совершить виртуальную прогулку  по тематическим маршрутам в Большом Гостином Дворе. Так же новый сайт позволит  в дальнейшем освоить такое актуальное направление торговли, как интернет-магазин.

Торговля относится к числу важнейших отраслей народного хозяйства и на  протяжении  многих  лет  является быстро развивающейся отраслью экономики России,  опережая  по темпам роста многие другие отрасли.   За последние годы одни  представители ритейла покидают  рынок,  другие – появляются. Большой Гостиный Двор как торговое предприятие существует уже третий век, является старейшим  торговым предприятием  России,  по-прежнему занимает устойчивое положение в отрасли и является достойным продолжателем традиций российского купечества.

Уважаемые акционеры!

Первый этап преобразования внутренней территории – реставрация и приспособление для современного использования здания литера «В», закончится в третьем квартале 2015 года.

В этом здании 18 века выполнены работы:

- по усилению      перекрытий и гидроизоляция подвалов;

- частично выполнена реставрация фасадов с восстановлением архитектурного облика 18 века с воссозданием рустов, конфигурации оконных и дверных проемов;

-  по усилению кирпичной кладки путем инъектирования стен, а также ремонт внутренних кирпичных стен;

-  выполнены работы по устройству монолитных перекрытий, монтаж металлических ферм покрытия, сделана новая металлическая кровля с ограждением и слуховыми окнами;

-  выполнено устройство монолитных железобетонных конструкций 2-х лестниц;

-  на всех фасадах установлены наружные и внутренние оконные и дверные блоки (их около 250 штук);

-  в подвале выполнены  работы по монтажу водомерного узла;

-   проложены новые инженерные сети.

Согласно согласованной с Правительством города концепции в этом здании разместится Международная Академия Музыки Е.В. Образцовой.  К сожалению, Елена Васильевна скоропостижно скончалась в январе текущего года. Но в течение всей своей жизни она собирала материалы по созданию Академии – это дневники, диски, учебные программы. Продолжит дело Елены Васильевны  её дочь -  певица Елена Макарова. Учредителями Академии также являются: Николай Цискаридзе, Ильдар Абдразаков и ОАО «БГД». Учебный процесс начнется 01.10.2015 г. Открытие Академии даст не только новый импульс в развитии БГД, но и станет знаковым событием Петербурга и новейшей истории России.

Уважаемые акционеры!

Экономический кризис и введенные санкции против России накладывают особую ответственность на Совет Директоров и руководителей предприятия. Все решения,  принимаемые сегодня,  должны быть особо взвешенными и направлены на стабильную работу в новых условиях.

В  2015 году главными событиями года, которым будут посвящены рекламные акции и различные мероприятия – это, 70-й юбилей со дня Победы в Великой Отечественной войне, 230-й юбилей со дня основания Большого Гостиного Двора и открытие Международной Академии музыки Елены Образцовой.

В кризис слабые  разоряются, сильные становятся еще сильнее. У нас с вами есть всё, чтобы укрепить все позиции предприятия в 2015 году.

Прошу общее собрание утвердить годовой отчет.

Уважаемые акционеры!

Годовая бухгалтерская отчетность составляется  в соответствии с требованиями законодательства  и состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

Бухгалтерская отчетность дает достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений.

Бухгалтерская отчетность составляется на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.

Годовая бухгалтерская  отчетность представляется налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения организации.

Экономические субъекты представляют по одному обязательному экземпляру годовой бухгалтерской отчетности в орган государственной статистики по месту государственной регистрации. Обязательные экземпляры бухгалтерской отчетности вместе с аудиторскими заключениями составляют государственный информационный ресурс. Заинтересованным лицам обеспечивается доступ к указанному государственному информационному ресурсу.

Согласно законодательству годовая бухгалтерская раскрывается в составе отчета эмитента.

Таким образом, годовая бухгалтерская отчетность Общества является открытой и доступной для всех заинтересованных пользователей.

По итогам 2014 года Обществом получена прибыль до налогообложения в размере 154 236 241,72 руб. Чистая прибыль составила 119 179 357,16 руб. Убытков у Общества нет.

Совет  Директоров  решением  от  5 марта 2015 года  рекомендовал  общему  собранию  утвердить  годовой  дивиденд  за  2014 год  в  размере  6  рублей 20 коп.  на  одну  обыкновенную  акцию,  выплатив  его  денежными  средствами.

Общая  сумма  начисленных  дивидендов  за 2014 год будет  составлять   15 099 244,40 руб.

Выплата дивидендов будет производиться в установленные законом сроки.

По  решению    общего годового собрания  акционеров  2003  года  2 %  прибыли  до  налогообложения  направляется  на  выплату ежегодного вознаграждения  за 2014 год членам  Совета      Директоров  в  сумме  3 084 724,80 руб.

Оставшуюся часть прибыли в размере 100 995 387,96 руб. предлагается оставить в распоряжении Общества.

Прошу общее собрание утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и  распределение  прибыли по результатам 2014 финансового года.

Генеральный директор                                                            Коршунова Е.В.